Tienda Wayuu!

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 01**

**20/08/2022, 10 am**

# SPRINT No. 1

# SEMANA No. 1

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo
2. Seguimiento a tareas
3. Dificultades presentadas
4. Varios

# DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se inicia con la presentación de cada uno de los integrantes del grupo, donde se considera que trabajaremos en forma virtual vía drive y WhatsApp, con la utilización de herramientas como github (Scrum Master).

Por otra parte, concretamos el nombre del proyecto el cual fue definido a través del nombre Tienda-Wayuu. Esta consistirá en una tienda virtual donde se venderán artículos y accesorios relacionados con esta tribu indígena.

La idea se crea a partir de la necesidad que actualmente tienen las empresas comercializadoras que exhiben sus productos.

1. Se define el Incepción**.** (Se crea el repositorio <https://github.com/Daigenki26/Tienda-Wayuu>.).
2. Se definen los roles de cada uno de los integrantes del grupo, así como el lenguaje de Programación, IDE y demás herramientas de trabajo.

Roles:

|  |  |
| --- | --- |
| Duván Andrey Márquez | Back End |
| Natalia Bohórquez Yepes | Product Owner |
| Esteban Rodríguez Caicedo | Front End |
| Luis Fernando Mosquera | Gestor de Proyectos |
| Gladys Carmenza Carrero | Testing |

1. Compromisos:

# COMPROMISOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Historias de Usuario | Luis Fernando Mosquera  Natalia Bohórquez | 27/08/2022 |
| Configuración de repositorio (github) | Esteban Rodríguez Caicedo  Gladys Carmenza Carrero | 27/08/2022 |
| Gestión de configuración | Duvan Márquez | 27/08/2022 |

**ASISTENTES**

Duván Andrey Márquez

Natalia Bohórquez Yepes

Gladys Carmenza Carrero

Esteban Rodríguez Caicedo

Luis Fernando Mosquera

**Evidencia daily Scrum Sábado 20 de agosto de 2022, Hora 11:30-12:30 pm.**

